        Zamawiający Głowno 06.06.2018 r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
        Sp. z o.o. w Głownie

        Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy : Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głownie w ramach ,,Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Głownie wraz z budową systemu GIS dla istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych“.
Ogłoszenie nr 565967-N-2018 z dnia 2018-05-30 r.
        ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1. Na PZT zaznaczono w miejscu lokalizacji projektowanego reaktora rozbiórkę ogrodzenia. Zgodnie z opisem Projektu zagospodarowania terenu ogrodzenie na terenie OŚ jest istniejące i rozbudowywane. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach w/w postępowania do przyszłego Wykonawcy należy rozebrać i uzupełnić istniejące ogrodzenie wokół projektowanego reaktora? Nadmieniamy, że w przedmiarze robót brak jest nakładów na wykonanie w/w zakresu robót.
Pytanie 2. Jeśli w/w ogrodzenie jest do wykonania to prosimy o zamieszczenie projektu dla tego ogrodzenia bądź określenie lokalizacji oraz materiałów koniecznych do jego wykonania.

Odpowiedz: 1. i 2. W ramach w/w postępowania do przyszłego Wykonawcy nie należy rozbiórka i uzupełnienie ogrodzenia wokół projektowanego reaktora.
Pytanie 3. Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej (zgodnie z opisem konstrukcji opracowanej przez Zakład Usług Geotechnicznych „Geotechnika” z kwietnia 2015r). Jest ona niezbędna do prawidłowej wyceny robót ziemnych.
Odpowiedz: 3 Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację geotechniczną.
Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu lokalizacji projektowanego reaktora jest do wykonania po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5. Jeżeli w/w obiekt jest do rozbiórki po stronie Wykonawcy to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji archiwalnej dla tego obiektu bądź jego inwentaryzacji.

Odpowiedz: 4. i 5. Rozbiórka istniejącego obiektu w miejscu lokalizacji projektowanego reaktora leży po stronie Zamawiającego.
Pytanie 6. Czyją własnością Zamawiającego czy Wykonawcy będą materiały pochodzące z rozbiórki: gruz, złom itp?

Odpowiedz: 6. Materiały pochodzące z rozbiórki będą własnością Zamawiającego.
Pytanie 7. Jeśli materiały z rozbiórki będą własnością Zamawiającego to w jakiej odległości od lokalizacji inwestycji należy złożyć materiały pochodzące z rozbiórki?
Odpowiedz: 7. Materiały z rozbiórki należy złożyć w odległości do 6 km.
Pytanie 8. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie spust ścieków oraz usunięcie i utylizacja osadów, które mogą znajdować się w istniejących obiektach przeznaczonych do adaptacji?

Odpowiedz: 8. Spust ścieków oraz usunięcie i utylizacja osadów leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 9. W przypadku gdy ich usunięcie i utylizacja będzie po stronie Wykonawcy prosimy określić ilość osadów?
Odpowiedz: 9. Ilość osadów przeznaczonych do utylizacji znajdujących się w obiektach przeznaczonych do adaptacji nie jest znana. Należy przewidzieć środki wystarczające do usunięcia i utylizacji w odniesieniu do pojemności danych obiektów.
Pytanie 10. W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót brak jest wytycznych dla wykonania izolacji wewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że w nowobudowanych zbiornikach (reaktorze oraz osadniku) nie zostały zaprojektowane izolacje wewnętrzne i ich wykonanie nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy. Nadmieniamy, że na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w tego rodzaju obiektach wykonywane są izolacje wewnętrzne w pasie ruchomego lustra ścieków.

Odpowiedz: 10. Projekt nie przewiduje izolacji wewnętrznych w zbiornikach ścieków. Przy właściwie wykonanych konstrukcjach betonowych nie są one potrzebne.

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót przyszłego Wykonawcy nie wchodzi wykonanie robót branży budowlanej w istniejących zbiornikach (komora tlenowej stabilizacji osadu i zagęszczacz osadu). Nadmieniamy, że zarówno w dokumentacji projektowej jak i przedmiarze robót brak jest wytycznych dla tego zakresu robót.

Odpowiedz: 11. Projekt nie przewiduje wykonywania robót budowlanych w komorze stabilizacji i zagęszczaczu osadu. Gdyby jednak po ich opróżnieniu okazało się, że konstrukcje betonowe wymagają napraw, konieczne będzie ich wykonanie. Stan konstrukcji betonowych w istniejącym osadniku nie wymaga napraw.
Pytanie 12. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej opisu robót budowlanych do wykonania w pomieszczeniu odwadniania osadu istniejącego budynku socjalno-technicznego w ramach w/w postępowania.
Odpowiedz: 12. Konieczność wykonania robót budowlanych opisana jest w projekcie technologicznym ( nowe posadzki, okładziny ceramiczne na ścianach, wymiana okien i drzwi, nowa instalacja elektryczna, oświetleniowa ). Ich zakres ujęty został w przedmiarach. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej opis w branży technologicznej.
Pytanie 13. Prosimy o naniesienie na PZT i zamieszczenie na stronie internetowej terenów zielonych (obsiania trawą) do wykonania przez przyszłego Wykonawcę.

Odpowiedz: 13. Należy wykonać trawniki w miejscach uszkodzeń powierzchni przy prowadzeniu robót budowlanych. Ujęte w przedmiarze.

Pytanie 14. Prosimy określenie ilości, wysokości oraz rodzaju nasadzeń drzew i krzewów do wykonania przez przyszłego Wykonawcę.

Odpowiedz: 14. Projekt nie przewiduje nowych nasadzeń drzew i krzewów.
Pytanie 15. Prosimy o naniesienie na PZT i zamieszczenie na stronie internetowej istniejących oraz projektowanych dróg i chodników do wykonania przez przyszłego Wykonawcę.

Pytanie 16. Prosimy o określenie warstw podbudowy pod projektowane drogi i chodniki. Nadmieniamy, ze w materiałach przetargowych występują rozbieżności pomiędzy warstwami przedstawionymi w opisie konstrukcji i przedmiarze robót.

Odpowiedz: 15. i 16. Nowe chodniki i drogi są zaznaczone na PZT. Nowe nawierzchnie drogowe znajdują się jedynie w sąsiedztwie stacji zlewczej. Zakres prac ujęty jest w przedmiarze.
Pytanie 17. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej opisu technicznego branży technologicznej.
Odpowiedź 17. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego opis techniczny branży technologicznej.
Pytanie 18. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu branży konstrukcyjnej dla fundamentu stacji zlewczej.

Odpowiedz: 18. Stacja zlewcza jest kontenerem o wymiarach 2 x 1 m i ciężarze ok. 500 kg. Nie wymaga specjalnego fundamentowania.
Pytanie 19. Prosimy o przesłanie projektu branży konstrukcyjnej dla projektowanej tłoczni ścieków.
Odpowiedz: 19. Tłocznia ścieków projektowana jest jako umieszczona w zbiorniku prefabrykowanym.
Pytanie 20. Prosimy o informację czy przy sporządzaniu projektu dla tłoczni ścieków (wg przedmiaru robót stanowi ją zbiornik prefabrykowany) przeliczono jej konstrukcję na wypór?
Odpowiedz: 20. Tak, obliczono, parcie wody ( poziom - 3,5 m ) równoważy ciężar prefabrykatów składających się na komorę wraz z warstwą betonu, gr. 40 cm, wylaną na jej dnie. Po zamontowaniu wyposażenia i nakryciu płytą górną ciężar komory przekroczy siłę wyporu o ok. 20 t.
Pytanie 21. Ze względu na bardzo zróżnicowane warunki gruntowe na terenie miasta Głowno oraz konieczność wykonania głębokiego wykopu (ok. 7,0m) prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej w miejscu projektowanej tłoczni ścieków. Jest ona niezbędna do prawidłowej wyceny robót ziemnych.
Odpowiedź 21. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej dokumentację geotechniczną.
Pytanie 22. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o rysunek zbrojeniowy projektowanego osadnika wtórnego nr K-3/Ob.5b.
Odpowiedź 22. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej rys. zbrojenia osadnika wtórnego .
Pytanie 23. Ze względu na mało czytelne rysunki nr K-1/Ob.5b i K-2/Ob.5b branży konstrukcyjnej projektowego osadnika wtórnego, prosimy o ponowne ich zamieszczenie na stronie internetowej w czytelniejszej wersji.
Odpowiedź 23. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej rysunki branży konstrukcyjnej osadnika wtórnego.
Pytanie 24. Po analizie warunków gruntowych w miejscu lokalizacji tłoczni ścieków tj. występowanie gruntów zwartych- mułowca pospolitego o wskaźniku IL <0, firmy specjalistyczne stwierdziły, że pogrążenie ścianek szczelnych jest praktycznie niemożliwe. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabezpieczenia wykopu poprzez zastosowanie innych metod i technologii wykonania?
Odpowiedź 24. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych metod.
Pytanie 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę lokalizacji tłoczni ścieków ze względu na warunki gruntowe panujące w miejscu zaprojektowanego zbiornika?
Odpowiedź 25. Lokalizację tłoczni można zmienić lecz zakres tej zmiany jest nie wielki. Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym w całym rejonie ewentualnej zmiany grunt jest podobny.
Pytanie 26. Czy przylegające do terenu oczyszczalni działki nr: 80/4, 80/7 i 274/7 są własnością Zamawiającego?
Odpowiedź 26. Działka 80/7 jest własnością Zamawiającego, pozostałe nie.
Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nowych dywaników asfaltowych po zakończeniu wszystkich robót budowlanych nie wchodzi w zakres robót przyszłego Wykonawcy.
Odpowiedź 27. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28. Prosimy o potwierdzenie, że naprawy wszystkich wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków po zakończeniu robót nie wchodzą w zakres robót przyszłego Wykonawcy. W ramach robót drogowych po stronie Wykonawcy będzie jedynie wykonanie: opasek odwadniających wokół projektowanych obiektów, nawierzchni drogowych w sąsiedztwie stacji zlewczej oraz odtworzenie istniejących nawierzchni w miejscu projektowanych sieci.
Odpowiedź 28. Zamawiający potwierdza. W ramach robót drogowych po stronie Wykonawcy będzie wykonanie: opasek odwadniających wokół projektowanych obiektów, nawierzchni drogowych w sąsiedztwie stacji zlewczej oraz naprawa istniejących nawierzchni po wykopach pod nowe rurociągi.
Pytanie 29. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zbrojeniowych wraz z zestawieniem stali   zbrojeniowej dla pomostów w projektowanym reaktorze biologicznym ob.4.
Odpowiedź 29. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej rysunek zbrojenia wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej dla pomostów.
Pytanie 30. Prosimy o określenie klasy betonu konstrukcyjnego z jakiego ma być wykonany reaktor biologiczny ( ob. 3 i ob. 4 ). Nadmieniamy, że zgodnie z str.12 opisu technicznego ma być wykonany z betonu C30/37 W8 F150, str.13 opisu technicznego z betonu C30/37 W8 F100, natomiast wg  rys nr K- 7/OB.3/4 z betonu C30/37 W8 F250.
Odpowiedź 30. Zamawiający określa klasę betonu konstrukcyjnego- beton C30/37 W8 F150.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ i obowiązują wykonawców.